

会议纪要

课程资料自主学习系统



2021-6-24

张庆安

广西民族大学

# 会议纪要

第一次会议：

|  |  |
| --- | --- |
| 会议名称 | 项目初期阶段 |
| 时间 | 2021年6月15日 |
| 地点 | 广西民族大学逸夫楼605 |
| 组员 | 马晓鹏（组长）、张庆安、许必详、邓振龙 |
| 记录员 | 张庆安 |
| 会议议题 | 讨论项目的分工 |
| **会议记录** | |
| 这次会议主要讨论项目开展的工作分配，最终决定的是马晓鹏同学负责设计与编写代码，张庆安同学负责需求分析说明书与项目监控、许必详同学负责概要设计说明书与最后的测试、邓振龙同学负责详细设计说明书。  遇到问题：   * 组员较少、不能很好地平均分配任务 | |

第二次会议：

|  |  |
| --- | --- |
| 会议名称 | 项目中期阶段 |
| 时间 | 2021年6月20日 |
| 地点 | 广西民族大学逸夫楼605 |
| 组员 | 马晓鹏（组长）、张庆安、许必详、邓振龙 |
| 记录员 | 张庆安 |
| 会议议题 | 讨论项目的进展以及遇到的问题 |
| **会议记录** | |
| 这次会议主要讨论各个组员完成的情况和代码所使用的编程语言、框架。所得出的结论是项目的进展稍微缓慢，后期要加快文档的编写以及数据库建表的完成，否则项目的概要设计说明书以及详细设计说明书。  遇到的问题：   * 整体进度缓慢 * 中途更换技术，由原来的ASP.NET换成Spring MVC模式的设计 * 数据库的设计讨论出的意见不一致 * 需求分析存在格式错误的问题 * 概要设计的功能模块图与详细设计的模块图弄混 * 数据库建表的命名不规范 * 详细设计进度缓慢   建议：   * 适当加快项目的进展速度 * 确定使用Spring MVC技术实现代码的设计 * 继续对数据库的表的设计重新设计，减少冗余 | |

第三次会议：

|  |  |
| --- | --- |
| 会议名称 | 项目后期阶段 |
| 时间 | 2021年6月23日 |
| 地点 | 广西民族大学逸夫楼605 |
| 组员 | 马晓鹏（组长）、张庆安、许必详、邓振龙 |
| 记录员 | 张庆安 |
| 会议议题 | 对系统的设计与文档的编写进行查漏补缺 |
| **会议记录** | |
| 在项目的最后阶段，主要针对各个文档的格式规范、代码的更改重新对文档的修改问题、以及系统测试的问题，还需要对前期阶段遇到的问题做一个总结。最后决定按照项目计划中由许必详同学对完成的系统进行测试，完成测试后将主要的文件上传至github。  遇到的问题：   * 数据库中途加表，导致后面的文档需要修改 * 系统登录模块的选择模块出现身份选择bug * 系统的的新闻网站板块还未得到完善 * 详细设计还未全部完成   建议：   * 对系统测试查出的bug进行修改 * 继续加快速度完成新闻管理的模块 | |